项目章程

* **项目名称**

接口测试平台

* **项目经理**

郭任杰

* **项目背景**

软件学院2019级测试方向同学应老师要求，进行开发接口测试平台。

* **项目目标**

开发具有GET及POST请求功能的测试平台，方便测试人员进行接口测试。

* **项目范围**
  + 工作区：集合创建管理、工作区切换、cookie管理、变量管理；
  + 集合：请求创建管理；
  + 请求：更改类型、输入url、修改请求头、携带请求体、代码编辑；
* **进度**
  + 2021.11.1—2021.11.6:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2021.11.8—2021.11.13：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2021.11.15—2021.11.28.：组建平台建设团队，进入建设期；
  + 2021.11.29—2021.12.4：产品进入贝塔测试阶段；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**